Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Междуреченск»

от 27 ноября 2017г. №174

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Междуреченск» на 2018 -2022года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Междуреченск» на 2018-2022 года» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды " |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования городского поселения «Междуреченск»; |
| - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | - основными задачами Программы являются:  улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;  - поддержание санитарного порядка на территории поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018 -2022года |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Междуреченск» на 2018-2022 года» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств 14 495,438 тыс. руб., из них:  федеральный бюджет – 6957,810 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 6088,084 тыс. руб.;  местный бюджет – 1449,544 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты:  увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;  достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

1. **Основные характеристики реализации Программы**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки муниципального образования городского поселения Междуреченск» многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Междуреченск» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Междуреченск» на 2018-2022 года» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

* ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам сельского поселения проездов к ним;
* максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;
* ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;
* озеленение дворовых территорий;
* ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

1. **Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения «Междуреченск».

**3.Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | |
| **Единиц** | **М2** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | **10** | **36730** |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | **3** | **7300** |

**4.Сроки реализации Программы.**

Срок реализации Программы - 2018 -2022 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет:

-общий объем финансовых средств 100% из них:

- федеральный бюджет -  48%.;

- республиканский  бюджет – 42%.;

- местный бюджет  не менее 10%:

-доля финансового участия граждан составляет 1 %.

**6.Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования городского поселения «Междуреченск» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты.

**Перечень программных мероприятий**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Междуреченск» на 2018 -2022 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовых территорий подлежащих благоустройству** | **Наименование муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов  пгт. Междуреченск:  ул. Интернациональная, д.№1, д.№2, д.№3, д.№4, д.№6, д.№10, д.№14, д.№16, д№.18 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования :  1) территория центральной аллеи;  2)территория у фонтана;  3) территория  центрального сквера. | 2018-2022 | Администрация городского поселения «Междуреченск» |

**7. Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы.**

**2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского поселения «Междуреченск»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  №№ 8,10 ул.Интернациональная | 2018 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 637,066 |
| Республиканский бюджет | 557,432 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск» | 132,722 |
| **ВСЕГО:** | 1327,221 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: аллея  ул.Интернациональная №3 | 2018 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 1813,672 |
| Республиканский бюджет | 1586,932 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 377,839 |
| **ВСЕГО:** | 3778,390 |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского поселения «Междуреченск»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  №№ 2,4 ул.Интернациональная | 2019 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 628,595 |
| Республиканский бюджет | 550,021 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 130,957 |
| **ВСЕГО:** | 1309,574 |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского поселения «Междуреченск»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  №№ 14,16 ул.Интернациональная | 2020 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 657,957 |
| Республиканский бюджет | 575,713 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 137,074 |
| **ВСЕГО:** | 1370,745 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: фонтан  ул.Интернациональная №10 | 2020 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 255,127 |
| Республиканский бюджет | 223,236 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 53,151 |
| **ВСЕГО:** | 531,516 |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского поселения «Междуреченск»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  №№ 6,18  Ул.Интернациональная | 2021 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 472,343 |
| Республиканский бюджет | 413,300 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 98,404 |
| **ВСЕГО:** | 984,049 |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городского поселения «Междуреченск»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб)** |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  №№1,3 ул.Интернациональная | 2022 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 620,807 |
| Республиканский бюджет | 543,206 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 129,334 |
| **ВСЕГО:** | 1293,348 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:сквер ул.Интернациональная №5 | 2022 | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Администрация городского поселения «Междуреченск» | Федеральный бюджет | 1872,285 |
| Республиканский бюджет | 1638,249 |
| Бюджет  МО ГП «Междуреченск | 390,059 |
| **ВСЕГО:** | 3900, 595 |

**8. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

Реализация запланированных мероприятий в 2018 -2022 годах позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения «Междуреченск».

Администрация городского поселения «Междуреченск» осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

**В рамках реализации муниципальной программы планируется:**

**Основные виды работ:**

1.Провести ремонт   10 единиц дворовых территорий многоквартирных домов:

- асфальтирование дворовой территории;

- установка лавочек;

- установка урн;

- уличное освещение.

**Дополнительные виды работ:**

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2. Оборудование автомобильных парковок;

3. Озеленение;

4. Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

5. Снос хозяйственных строений и сооружений, являющихся общим имуществом;

6. Устройство пандуса;

7. Устройство контейнерной площадки.

**Благоустройство территории общего пользования в количестве 3 ед.**